ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

PROJECT PROPOSAL DOCUMENT

DUE BOOK

Version: 3.0

Project team: Nhóm 6

Created date: 11/01/2026

Đà Nẵng, 2026

| PROJECT INFORMATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Acronym | PMS |  |  |
| Project Title | Website mua bán sách dành riêng cho sinh viên DUE |  |  |
| Start Date | 12/01/2026 | End Date | 12/04/2026 |
| Product Owner | Trịnh Thảo Nguyên | trinhnguyen.23012005@gmail.com | 0382855031 |
| Partner Organization |  |  |  |
| Scrum Master | Trần Nguyễn Kiều Oanh | vanthan1992.qn@gmail.com | 0382434901 |
| Team Members | Võ Thị Mỹ Hòa | vothimyhoa1204@gmail.com | 0852412322 |
|  | Phan Thị Diệu Liên | dieulien1908@gmail.com | 0334021451 |
|  | Lê Thị Nhung | hongnhunglb1907@gmail.com | 0816190248 |
|  | Phạm Thị Anh Thơ | phamtho.vh05@gmail.com | 0354957044 |

| DOCUMENT NAME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document Title | Website mua bán sách dành riêng cho sinh viên DUE |  |  |
| Author(s) | Võ Thị Mỹ Hòa Phan Thị Diệu Liên Trịnh Thảo Nguyên Lê Thị Nhung Trần Nguyễn Kiều Oanh Pham Thị Anh Thơ |  |  |
| Role | Product owner, Scrum master và Team members |  |  |
| Date | 12/01/2026 | File name: | Project proposal |  |
| URL | Github: https://github.com/KieuOanh191105/49K212.06 Jira:https://tranoanhqn-1772527418963.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1 |  |  |
| Access | Project team and mentor |  |  |

REVISION HISTORY

| Version | Person(s) | Date | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Võ Thị Mỹ Hòa Phan Thị Diệu Liên Trịnh Thảo Nguyên Lê Thị Nhung Trần Nguyễn Kiều Oanh Phạm Thị Anh Thơ | 22/01/2026 | Khởi tạo và hoàn thiện tài liệu Project Proposal |
| 2 | Trần Nguyễn Kiều Oanh | 22/02/2026 | - Chỉnh sửa lại - - Master Schedule - - Time Estimation - Techniques |
| 3 | Trịnh Thảo Nguyên | 02/04/2026 | - Chỉnh sửa Techniques database từ SQLite sang PostgreSQL |

MỤC LỤC

1.	PROJECT OVERVIEW	4

1.1.	Background	4

1.2.	Prior arts	4

1.3.	Proposed solution	5

1.4.	Goals	6

1.5.	Techniques	6

2.	TIME ESTIMATION	6

3.	MASTER SCHEDULE	6

4.	ROLES AND RESPONSIBILITIES	8

- PROJECT OVERVIEW

  - Background

Tại trường Đại học Kinh tế (DUE), việc kết nối nhu cầu của Sinh viên và Nhà trường đang tồn tại nhiều bất cập:

- Sự lãng phí tài nguyên học liệu: Sau mỗi kỳ học, một lượng lớn giáo trình, tài liệu ôn thi chất lượng và các ấn phẩm bổ trợ bị sinh viên thanh lý giá rẻ như giấy vụn hoặc cất trữ không dùng đến. Điều này gây lãng phí lớn đối với nguồn tri thức đã được ghi chép, chú giải.

- Gánh nặng chi phí cho sinh viên: Sinh viên khóa sau thường gặp khó khăn và tốn kém chi phí khi phải mua sách mới từ nhà trường trong khi nhu cầu học tập chỉ mang tính thời vụ (theo môn học). Việc thiếu một kênh giao dịch uy tín khiến sinh viên không thể tiếp cận nguồn sách cũ giá rẻ từ anh chị khóa trên.

- Kênh thông tin rời rạc, kém hiệu quả: Hiện tại, các thông tin mua bán sách chủ yếu nằm rải rác trên các hội nhóm Facebook, Zalo hoặc Confessions. Do lượng tin tức quá tải, không có cơ chế phân loại và tìm kiếm theo Mã học phần, Tên giảng viên, sinh viên thường xuyên bỏ lỡ thông tin hoặc mất nhiều thời gian để liên hệ những sách đã được bán từ lâu.

- Bên cạnh đó, việc giao dịch tự phát trên mạng xã hội hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro về tính minh bạch và an toàn thông tin. Sinh viên thiếu một hệ thống đánh giá uy tín người bán, dẫn đến tình trạng chất lượng học liệu không đúng như mô tả.

  - Prior arts

- Các nhóm cộng đồng trên Mạng xã hội (Facebook, Zalo, Confessions)

Đây là kênh phổ biến nhất hiện nay nhưng tồn tại nhiều hạn chế:

- Dữ liệu phi cấu trúc và khó tìm kiếm: Các bài đăng dưới dạng văn bản tự do, sinh viên không thể lọc thông tin theo tiêu chí quan trọng như Tên sách, Tình trạng sách. Thông tin cũ bị "trôi" rất nhanh.

- Tình trạng sách chưa được cập nhật: Khi sách đã bán, bài viết thường không được xóa hoặc đánh dấu, dẫn đến việc người mua nhắn tin hỏi mãi mà không có phản hồi, gây mất thời gian cho cả hai bên.

- Bảo mật và độ tin cậy: Không có cơ chế xác thực danh tính người dùng clearly, dẫn đến nguy cơ lừa đảo hoặc người ngoài trường tham gia gây rối loạn cộng đồng.

- Các Website thương mại điện tử (Shopee, Fahasa, Anybook, Vinabook)

Các nền tảng này chuyên nghiệp và uy tín nhưng không phù hợp với nhu cầu đặc thù của sinh viên:

- Thiếu sách giáo trình cũ: Các trang web này chủ yếu tập trung bán sách mới, thiếu nguồn sách cũ đã qua sử dụng có kèm theo ghi chú, highlight kiến thức của sinh viên khóa trước.

- Không tập trung vào ngách trường học: Không có bộ lọc theo chương trình học cụ thể của Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

  - Proposed solution

Nhóm đề xuất xây dựng website “DUE Book” - một phiên bản rút gọn và tập trung, chỉ phục vụ 3 nhu cầu cốt lõi cho sinh viên DUE: Đăng tin, Tìm kiếm và Đánh giá uy tín. Website chỉ giúp kết nối người mua với người bán; việc trao đổi và mua bán được thực hiện trực tiếp bên ngoài thông qua thông tin liên hệ, không diễn ra trên website.

- Chức năng Đăng tin (Posting): Cho phép sinh viên tạo bài đăng bán sách đơn giản với các thông tin cần thiết (Tên sách, Mã học phần, Mô tả chi tiết, Giá, Hình ảnh, Số điện thoại liên hệ).

- Chức năng Tìm kiếm (Searching): Cung cấp công cụ tìm kiếm và lọc nhanh theo Tên môn học giúp người mua tìm được sách đúng nhu cầu.

- Chức năng Đánh giá 5 sao (Rating):

- Mỗi người bán sẽ có một điểm uy tín trung bình (từ 1 đến 5 sao).

- Bài đăng của người bán sẽ hiển thị kèm theo số sao này, giúp người mua yên tâm hơn về chất lượng sách và thái độ của người bán.

- Chỉ có sinh viên DUE (đăng nhập bằng tài khoản trường) mới được đánh giá, đảm bảo tính minh bạch.

  - Goals

Nhóm 49K212.06 sinh viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng sẽ xây dựng website nền tảng C2C tên "DUE Book " bằng Django Framework + SQLite. Mục tiêu của dự án là giải quyết nhu cầu trao đổi, mua bán sách học tập đã qua sử dụng của sinh viên DUE. Dự án hoàn thiện thành công khi đạt được đầy đủ 4 module chức năng (đăng nhập/đăng ký, đăng tin, tìm kiếm, đánh giá), trong 10 tuần từ 26/01/2026 đến 12/04/2026.

  - Techniques

- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript.

- Frontend Framework: Bootstrap

- Backend: Python với Django Framework.

- Database: PostgreSQL

- Tools (Công cụ hỗ trợ): Git/GitHub (Quản lý mã nguồn), Pycharm.

- TIME ESTIMATION

| Number of members | 6 |
| --- | --- |
| Number of working hours per day/person | 3 |
| Number of working days per week | 5 |
| Number of weeks | 6 |
| Estimated time (hours) | 540 |

- MASTER SCHEDULE

| Sprint |  | Thời gian |  | Số tuần |  | Mục tiêu chính (Goal) | Mô tả công việc tổng quát |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 |  | 02/03/2026 -06/03/2026 |  | 1 tuần |  | Thiết lập môi trường và hoàn thành chức năng đăng ký/đăng nhập | PO: - Hoàn thiện tài liệu nghiệp vụ: SRS, Use Case, ERD, Database Schema - Xây dựng chức năng Đăng ký – Đăng nhập – Đăng xuất - Thiết lập nền tảng dự án Django Dev: - Thiết lập nền tảng dự án Django - Xây dựng chức năng đăng ký / đăng nhập - Viết test kiểm tra chức năng |  |
| Sprint 2 |  | 09/03/2026 - 13/03/2026 |  | 1 tuần |  | Hoàn thành chức năng đăng bán sách và xem danh sách/chi tiết sách | PO: - Thiết kế giao diện đăng sách, danh sách sách, chi tiết sách - Xác định điều kiện để chức năng được chấp nhận - Viết các kịch bản kiểm thử Dev: - Tạo chức năng đăng bán sách kèm hình ảnh - Hiển thị danh sách sách (20 sách mỗi trang) - Xây dựng trang chi tiết sách - Đếm số lượt xem |  |
| Sprint 3 |  | 16/03/2026- 20/03/2026 |  | 1 tuần |  | Hoàn thành tìm kiếm, lọc, quản lý profile và sửa/xóa bài đăng | PO: - Thiết kế bộ lọc tìm kiếm - Thiết kế trang hồ sơ cá nhân - Viết test cho tìm kiếm và profile Dev: - Thêm chức năng tìm kiếm, lọc và sắp xếp - Cho phép chỉnh sửa thông tin cá nhân - Cho phép sửa/xóa bài đăng (có phân quyền) |  |
| Sprint 4 |  | 23/03/2026 - 27/03/2026 |  | 1 tuần |  | Hoàn thành luồng xác nhận mua sách, duyệt yêu cầu và xem sách đã mua |  | PO: - Thiết kế quy trình gửi yêu cầu mua - Xác định luật xử lý khi nhiều người cùng mua - Viết test cho quy trình giao dịch Dev: - Xây dựng chức năng gửi yêu cầu mua - Người bán có thể duyệt hoặc từ chối - Tự động từ chối các yêu cầu khác khi đã duyệt 1 người - Hiển thị danh sách sách đã mua |
| Sprint 5 |  | 30/03/2026 - 03/04/2026 |  | 1 tuần |  | Hoàn thành hệ thống đánh giá và tinh chỉnh UI | PO: - Thiết kế giao diện đánh giá - Xác định cách tính điểm uy tín Dev: - Thêm chức năng đánh giá 1–5 sao kèm bình luận - Tự động cập nhật điểm uy tín người dùng |  |
| Sprint 6 |  | 05/04/2026 - 12/04/2026 |  | 1 tuần |  | Testing toàn diện, fix bugs và chuẩn bị demo | PO: - Lập kế hoạch kiểm thử tổng thể Dev: - Kiểm tra toàn bộ luồng chức năng - Sửa tất cả lỗi phát hiện trong UAT - Dọn dẹp và tối ưu code - Chuẩn bị môi trường demo |  |

- ROLES AND RESPONSIBILITIES

| Role | Responsibilities | Participant(s) |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master (Kiêm Full Stack) | 1. Quản lý quy trình (Scrum): - Lập kế hoạch Master Schedule và theo dõi tiến độ từng Sprint. - Tổ chức các buổi họp (Daily, Review, Retrospective) và tháo gỡ khó khăn cho nhóm 2. Phát triển kỹ thuật (Backend): - Tham gia trực tiếp xây dựng Backend bằng Django. - Hỗ trợ thiết kế kiến trúc hệ thống cùng đội Dev. | Trần Nguyễn Kiều Oanh |
| Product owner (Kiêm Tester/BA) | 1. Định hướng sản phẩm: - Xác định phạm vi dự án và quản lý Product Backlog. - Soạn thảo tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) làm cơ sở cho đội Dev. 2. Quản lý chất lượng (QA/QC): - Nghiệm thu sản phẩm sau mỗi Sprint. - Kiểm thử chất lượng đầu ra (UAT): Đảm bảo tính năng hoạt động đúng với yêu cầu nghiệp vụ trước khi đóng gói. | Trịnh Thảo Nguyên |
| Team Member (Fullstack) | - Backend: Xây dựng API, xử lý logic và làm việc với CSDL SQLite3. - Frontend: Cắt HTML/CSS/JS, ghép nối giao diện với API. - Testing: Thực hiện Unit Test (kiểm thử đơn vị) và fix bugs trong quá trình phát triển. | Võ Thị Mỹ Hòa Lê Thị Nhung Phan Thị Diệu Liên Phạm Thị Anh Thơ |